회의록

| 회의일시 | 2025.07.12 ~ 2025.07.18 | 팀명 | DeeFacto | 작성자 | 황세현 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 참석자 | 강명지, 김수현, 김지은, 박찬규, 전성민, 정모경, 허장원, 황세현 |  |  |  |  |

| 회의안건 | - 데이터 파이프라인 흐름 검토 [7/15] - 센서 종류 확정 [7/15] - 데이터 구조 정의 [7/15] - 공장 도면 센서 배치 및 설계 [7/15] - 시스템 구조도 작성 [7/16] - 유저스토리 작성 [7/17] - 프로젝트 주제 및 방향성 정리 [7/18] |
| --- | --- |

| 회의내용 | 내용 | 이슈 / 비고 |
| --- | --- | --- |
|  | 1. 데이터 파이프라인 흐름 검토 [7/15] - 데이터 파이프라인 구성은 IoT Core → OpenSearch → S3 순으로 진행된다. - OpenSearch는 실시간 모니터링에 적합한 특성을 가지므로, 1시간 이상 경과한 데이터는 삭제하는 규칙을 적용하는 방안이 유리하다. - S3에 데이터가 서브 적재되어 있기 때문에 데이터 영구 삭제는 방지된다. - OpenSearch는 비용이 크므로, 실시간 모니터링 용도로만 1시간치 데이터를 유지하고, 오래된 데이터는 S3에 저장하는 방향이 적절하다. ▶ 실시간 모니터링은 OpenSearch(1시간 보관), 장기 보관은 S3를 활용하는 방안으로 진행한다. |  |
|  | 2. 센서 종류 확정 [7/15] 도입 및 활용할 센서 종류를 다음과 같이 확정하였다. ▶ 온도 센서, 습도 센서, 정전기 센서, 풍향 센서, 레이저 파티클 카운터 ▶ 위 5종 센서를 기준으로 데이터 수집 및 파이프라인 설계를 진행한다. | - 멘토님 검토 필요 |
|  | 3. 데이터 구조 정의 [7/15] - Raw 센서 데이터 형식 : 센서에서 수집되는 원본 데이터 - 센서 메타데이터 형식 : 센서 자체의 속성 및 부가 정보 - 1차 가공 센서 데이터 (L0) : Raw 센서 데이터 + 센서 메타데이터 결합 - 2차 가공 센서 데이터 (L1) : 1차 가공 센서 데이터를 스키마화하여 구조적 형태로 변환 ▶ 데이터는 Raw → L0 → L1 단계로 가공 및 정제하여 관리한다. | - 멘토님 검토 필요 |
|  | 4. 공장 도면 센서 배치 및 설계 [7/15] - 공정 및 구역 설계 : 전체를 8구역, 3공정으로 구분하여 설계하였다. - 센서 배치 현황 - 온도 센서: 12개 - 습도 센서: 12개 - 먼지 센서: 9개 - 정전기 센서: 12개 - 풍향 센서: 10개 총 55개의 센서를 사용한다. ▶ 센서 총 55개를 기반으로 8구역, 3공정 설계를 확정하였다. |  |

|  | 5. 시스템 구조도 작성 [7/16]] - IoT Core → 데이터 수집 - OpenSearch → 실시간 모니터링 - Firehose → 배치 전송 - S3 (Raw 데이터 저장) → 원본 데이터 보관 - Glue → 센서 요약 데이터 생성 및 데이터 가공 - S3 (가공 데이터 저장) → 가공 데이터 보관 - Lambda → 이상치 판단 처리 - Athena → 데이터 쿼리 - Bedrock → 인사이트 제공 (MES) ▶ 상기 아키텍처를 기준으로 시스템 구조도를 작성하여 전체 파이프라인을 시각화 하였다. | - 현재 구조도를 기반으로 디벨롭이 필요함 - Cloud 전문가의 검토를 통해 아키텍처 타당성 및 보완점 확인 필요 - 전체 시스템 운영 및 서비스별 비용 계산 진행 필요 |
| --- | --- | --- |
|  | 6. 유저스토리 작성 [7/17] Epic은 총 7가지 종류로 구분한다. - 데이터 수집방식 : 센서 식별, 데이터 정제, 센서 등록(프로비저닝) - 데이터 저장 및 관리 방식 : 저장소 간 이동, 고가용성(유실 방지) - 데이터 가공 방식 : 로그 및 에러 처리, L0 → L1 변환, L1 → L2 변환 - 모니터링 및 시각화 : 실시간 센서 대시보드, 대시보드 경고 및 알림 - AI 기반 분석 및 인사이트 생성 : MES 분석, 인수인계 요약 챗봇 - 리포팅 : 메일 발송, 리포트 형식, 맞춤형 보고 - 환경 제어 : 수동, 자동 ▶ 위 7가지 Epic을 기준으로 세부 기능을 정의하고 개발 범위를 설정하였다. | - 애매모호한 User Story는 승인 혹은 삭제 여부를 결정해야 함 |
|  | 7. 프로젝트 주제 및 방향성 정리 [7/18] - 프로젝트명 : Dee-Facto: 스마트팩토리 모니터링 및 챗봇 시스템 - 핵심 키워드 : 클린룸/모니터링/인사이트도출(센서-MES 상관관계) /인수인계챗봇/데이터기반리포팅 - 프로젝트 개요 - IoT 센서 기반 클린룸 환경 모니터링 및 생산 연계 분석 및 이슈 대응 시스템 - 공정 연관관계 추적 시스템: 환경과 생산성 사이 연관관계 파악 - 프로젝트 목표 - 모니터링 대시보드 및 알림 시스템 구축 - 최대 생산량 달성을 위한 최적 환경 세팅값 도출 - 하루 이벤트 요약 보고서 제공 - 기대 효과 - 이상 감지→경고/경보→조치로 이어지는 실시간 선순환 체계 구축 - 생산성 향상 및 품질 안정화를 위한 환경 설정 자동 추천 - 과거 이슈에 대한 접근성 향상 및 운영 인사이트 축적 - 보고서 자동화를 통한 관리 효율성 향상 및 의사결정 지원 |  |

| 결정사항 | 내용 | 진행일정 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 센서 종류 확정 | 7/15 |  |
|  | 데이터 구조 정의 | 7/15 |  |
|  | 공장 도면 센서 배치 및 설계 | 7/15 |  |
|  | 1차 시스템 구조도 작성 | 7/16 |  |
|  | 유저스토리 작성 | 7/17 |  |
| 다음회의 | 2025년 07월 19일 |  |