회의록

| 회의일시 | 2025.07.29 ~ 2025.08.01 | 팀명 | DeeFacto | 작성자 | 황세현 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 참석자 | 강명지, 김수현, 김지은, 박찬규, 전성민, 정모경, 허장원, 황세현 |  |  |  |  |

| 회의안건 | - Sprint 계획 [7/29] - Key Scenario Flow Chart [7/29] - DB 명세서 [7/30] - 기술 스택 정리 [8/1] |
| --- | --- |

| 회의내용 | 내용 | 이슈 / 비고 |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Sprint 계획 [7/29] - Sprint 01: 7/29 ~ 8/9 - Sprint 02: 8/12 ~ 8/18 - Sprint 03: 8/19 ~ 8/25 - Sprint 04: 8/26 ~ 9/1 - Sprint 05: 9/2 ~ 9/11 ▶ 총 5개의 Sprint로 진행하며, 각 Sprint마다 주요 기능 개발 포함 ▶ 상세 Sprint 별 목표와 범위 정의 완료 | - WBS 작성에 활용 예정 |
|  | 2. Key Scenario Flow Chart 정의 [7/29] https://drive.google.com/file/d/1JL7N1LtPfjhxo1zhVLVzZfd707f1ChKa/view - 유저 입장에서 DeeFacto 서비스 사용 흐름을 정리하였다. - 로그인 이후부터 실시간 모니터링, 알림, 리포트 등 서비스 전반의 흐름을 포함한다. ▶ 유저 중심 서비스 시나리오를 바탕으로 Flow Chart 구체화 ▶ 공유 문서에 반영 완료 | - 팀원 각자 구상한 기획 방향에 차이가 존재했음 - 이에 혼선을 줄이기 위해 Flow Chart를 회의 중 실시간으로 함께 작성 - 기획 단계에서 더 이상 불일치가 발생하지 않도록 문서화를 강환 |

|  | 3. DB 명세서 [7/30] [AWS 자체 사용] ▷ SENSOR_SUMMARY: 1분 단위 센서 데이터 요약 저장 ▷ SENSOR_ALERTS: 센서에서 발생한 이상치 이벤트 저장 [User Service] ▷ USER: 회원 정보 저장 [AI Service] ▷ REPORT: AI 리포트 저장 [Dashboard Service] ▷ SENSOR_META: 센서 종류 및 위치 정의 ▷ SENSOR_THRESHOLD: 현재 적용 중인 센서 임계치 저장 ▷ SENSOR_THRESHOLD_HISTORY: 센서 임계치 변경 이력 관리 ▷ RECOMMEND_THRESHOLLD: AI 추천 센서 임계치 저장 [Notification Service] ▷ NOTIFICATION: 발생한 알림 저장 (센서 이상치, 정기 리포트 생성 알림 등) ▷ NOTIFICATION_USER: 사용자 별 알림 관리 (즐겨찾기, 읽음 처리 등) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 4. 기술 스택 정리 [8/1] ▶ DeeFacto 서비스의 주요 기술 키워드 정리 완료 ▶BackEnd, FrontEnd, AWS 서비스, CI/CD 도구, 협업 도구로 크게 분류하여 정리 완료. |  |

| 결정사항 | 내용 | 진행일정 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprint 계획 | 7/29 |  |
|  | Key Scenario Flow Chart | 7/29 |  |
|  | DB 명세서 | 7/30 |  |
|  | 기술 스택 정리 | 8/1 |  |
| 다음회의 | 2025년 08월 02일 |  |